## Slide 1: 《清华式学生》 ——《软件工程》课程项目选题
黄天翼 工物60
江世航 工物60
赵家贝 能动64
米泓博 能动62
阎华毅 精72
林逸晗 精61
卢宇芳 汽65
余冬杰 汽63
邹文俊 汽63
小组：在座各位只有我们是辣鸡

## Slide 2: 软件简介
创意来源 & 游戏风格：
开发目标：
模拟清华日常生活的准静态场景、模拟养成类游戏
软件对象：
  刚刚进入清华大学不知所措的大一新生
《金庸群侠传》
准静态场景
《高考恋爱100天》
类Gal game决策
《中国式家长》
模拟养成

## Slide 3: 过程模型 & 开发方法
螺旋模型
  引入了风险分析与规避机制
  结合瀑布模型、快速原型方法和风险分析方法
  针对软件模块化特色，各阶段创建原型进行试验，降低各个阶段风险
极限编程
  多次迭代与增量
  注重交流
  减少漫长冗余的前期设计

## Slide 4: 初步分工
Java开发工作
程序设计
管理分工
维护小组页面与仓库
  林逸晗
各成员各自维护本地分支
  林、余、邹测试并merge
多媒体素材管理
  黄天翼、江世航
文档维护、新创意整合
  闫华毅、卢宇芳
熟悉Java的三位负责程序框架搭建
设计程序框架模板与流程
  赵家贝、林逸晗、卢宇芳
支线任务、与主线通信
  余冬杰、邹文俊、米泓博
支线任务接口/触发
  黄天翼、江世航
成就系统、人物属性系统
  闫华毅
可视化与UI开发
  林逸晗、赵家贝

## Slide 5: 版本管理方案
Github+云盘+本地磁盘备份
实现主线
流程可行性
添加支线
完整功能
积累图形素材
存档功能
测试测试测试
BGM等元素
完成重构
ver1.0
ver1.1
ver2.0
ver3.0
week5
week7
week10
week12

## Slide 6: 风险管理方案
可能存在的风险 | 分级 | 解释 | 应对
计划编制风险 | 1 | 缺乏用户，额外需求 | 宣策 做好模块化，可拓展性
 | 3 | 组员能力无法满足需求 领导者计划不现实 | 双人维护同一工作 螺旋开发多次迭代
开发环境风险 | 2 | 电脑故障 Github 404 | 小组人均电脑>1
过程风险 | 5 | 大量纸面工作拖累进度 | 完善的前期工作 积极沟通 堆时间
 |  | 前期质量保证行为失真 后期重复工作 | 
 |  | 缺乏规范 沟通不足 | 
 |  | 教条地遵守规范 浪费时间 | 
 |  | 重大项目风险 | 

## Slide 7: 软件架构

## Slide 8: 当前进度-游戏流程
创建角色
  回答问题获取基础加成
  点数分配决定大部分属性值
  随机奖励决定最终属性
才艺、爱心
智商、情商
体商
财力
属性
体力、心理健康
压力、生理健康
隐藏属性…
属性
上课系统
  4学期*4周28天
  白天上课，问答小游戏形式影响属性
  压力、学习等属性决定期末，特奖准入门槛
选课系统
  志愿、掉课、最低学分
  学分与最低压力
  稀有课程与停开（随机）

## Slide 9: 当前进度-游戏流程
课后系统
下课&周末的自由选择
  每天一件事，决定属性or直线
  自习-学习科目、科创（课题组、论文、美赛）-科研、社团-艺术、体育-体力
分支剧情（目前的idea）
  宿舍角落发现学长留下的祖传《吉米多维奇》，增加属性
  特定时间如果数学属性高于一定阈值，可以被招募加入类脑计算中心
  压力值过高、体魄值过低有概率生病，错过数天课程并降低属性
  选择加入社团后会随机触发，影响学业、对其他属性有增幅
  极端事件：地震、重病、家里破产、失窃、绑架、车祸（皆小几率）
学年末奖学金评选——结算
特奖系统（低概率评选）
  言论攻击、自我夸耀
  其他奖项（学业、社工）
成就系统：进度成就、稀有成就、史诗成就
  毕业、第一堂课、第一个奖学金、第一次挂科
  隐藏书籍、极端事件
  特奖、退学、学习属性炸裂

## Slide 10: 游戏素材初步规划
所有背景图片来源于现场拍照+滤镜
  随游戏进度，场景变化
配乐自编，主线一首、支线三首
  目测难度较大，可能选取开源作品
游戏台本、场景均原创
  石墨文档搜集创意并规范化